[image: image1.png]ficgzpmt’:2 0}

BEER:  FHHETISERASRYELBTERS






思念食品有限公司

思念招标[2026]第10号-郑州共彩印务有限公司印刷机在线喷码系统招标
招标文件

思念招标[2026]第10号
项目名称:郑州共彩印务有限公司印刷机在线喷码系统招标
招 标 人: 思念食品有限公司
目  录
1第一章  招标公告


4第二章  投标单位须知


6第三章  投标文件格式


7（技术标）


9一、投标函


10二、法定代表人身份证明书


11三、投标授权委托书


12四、资质证明文件


12五、投标承诺


14六、投标单位基本情况调查表


15七、技术偏离答疑表


16八、近三年业绩


16九、履约情况说明


17十、技术服务方案


17十一、投标保证金缴纳信息表


20（报价单）


21一、报价单



 

投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：思念招标[2026]第10号-

	2
	招标文件编号：思念招标[2026]第10号

	3
	招标方：思念食品有限公司（最终合同签约主体为郑州共彩印务有限公司）

	4
	投标文件须以中文编写

	5
	标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方报名邮箱。

	6
	报名截止时间：2026年2月26日下午17点

	7
	开标时间：2026年2月27日上午9:30

	8
	开标地点：郑州市惠济区迎宾路街道英才街15号思念食品有限公司

	9
	投标结果公布方式：发送中标通知至中标方报名邮箱/微信等

	10
	标书资料：密封袋装纸质版现场递交

	11
	投标的报价单和标书单独分开密封

	12
	投标币种：人民币

	13
	投标保证金：人民币50000元整（伍万元整）

	14
	标书资料包含：

投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价单
、公司简介、营业执照、资质证书、业绩合同（最近三年相关业绩合同≥2份）等。其他详见第四章《投标文件格式》


第一章  招标公告
思念食品有限公司根据公司招标的要求，就思念招标[2026]第10号-郑州共彩印务有限公司印刷机在线喷码系统招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：
一、招标内容及要求：
1、项目名称：郑州共采印务有限公司印刷机招标；

2、需求计划：目前自有印刷设备①BOBS TRS3.0PLUS  ②汇通HTYJMD10-1250

这两个设备上需求计划加装2台高速在线喷码设备系统（两个设备型号各一套）。

3、需要实现的功能： 

① 具有高速打印二维码、图形、字符、条形码等硬件和软件一体化整机功能 

② 能控制实现与现有彩印设备同步操作套印链接功能
③ 能实现与数据包、云端数据库连接和数据传输功能

④ 能实现在线运行速度300m/Min以上；实现一个包装袋一个码功能；图形或码识别合格率100%

4、技术指标、参数及设备配置要求：

①认证要求：系统通过国家电子工业产品许可认证 

②QS报告：供方取得工业产品生产许可行政审批执照 

③核心技术参数要求：设备喷印速度：300m/mim

④图形分辨率：大于400dPi

⑤图形标准尺寸：1.5cm*1.5cm二维码

⑥图形颜色：黑色或彩色

⑦喷印图形数量：1排3幅图案

⑧整体故障率≤0.3%，设备故障率=设备故障停机时间/负荷时间*100%。定义设备故障率--在计划生产时间内由设备故障引起的停机损失时间占计划生产时间的比例
	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	喷头分辨率（dpi）
	600dpi纵向
	物理分辨率

	2
	喷头类型
	按需喷印工业压电喷头（DOD）
	UV喷头（带自动清洗功能）

	3
	喷嘴数量
	
	喷嘴个数

	4
	喷印高度
	54mm
	单个喷头

	5
	喷印分辨率（dpi）
	400dpi以上
	走纸方向DPI

	6
	喷印速度
	0-300米
	喷印速度与实际喷印材料、喷印的墨滴大小、效果要求等有关

	7
	喷印内容
	文字、图片、一维码、二维码、防伪码、数据库、汉信码、点阵码、线条、方框、等
	可根据客户实际要求开发功能

	8
	喷印软件
	MagicData可变数据编辑软件
	自主开发，国家软件备案，可以跟客户不同软件软件系统以及不同设备配合开发

	9
	喷头数量
	1、3或6个喷头（两个喷头在一个喷头支架内）3组之间，3副图案。
	标准机器可拼头和不拼头，接6个喷头喷印模板要需要实际色标间距的20mm

	10
	喷头到产品距离
	0.5mm-2mm以内
	范围内容越近效果越好

	11
	工作方式
	向下喷印
	

	12
	配套设备
	卷张
	

	13
	喷印方式
	连续自动喷印
	正常生产连续高速喷印，一个产品触发一次，喷印一次

	14
	喷印长度
	2m（喷印内容小于产品1.4mm）
	模板最大长度，特殊要可以定制处理

	15
	喷头高度
	8*54mm=430mm
	

	16
	墨水类型
	UV墨水
	LED UV固化

	17
	墨水颜色
	黑色、白色、红色、蓝色、绿色等
	

	18
	供墨方式
	负压供墨
	

	19
	环境温度
	-10-40℃
	

	20
	环境湿度
	5-70%
	

	21
	喷印材料
	渗透（PVC、OPP、BOPP、PET）
	满足客户效果根据实际喷样为准

	22
	配合设备
	流水线、印刷机器、
	


5、合同期：自合同签订之日起1年；

6、采购需求内容如下：（具体信息报名通过后才可获取相关资料）

	序号
	配件名称
	型号
	单位
	数量
	品牌及产地

	1
	喷印系统
	喷印系统
	套
	1
	

	2
	主控系统
	
	套
	1
	

	3
	负压系统
	高速负压系统
	套
	1
	

	4
	电源系统
	电源系统
	套
	1
	

	5
	墨路系统
	
	套
	1
	（带自动清洗，智能故障识别报警）

	6
	主板
	
	块
	
	进口

	7
	喷头
	
	个
	
	日本理光GEN6

	8
	喷头组件
	
	套
	
	

	9
	编码器
	精度5000P
	个
	1
	内密控

	10
	光电传感器
	
	个
	1
	德国SICK

	11
	DELL电脑
	
	台
	1
	中国 深圳

	12
	显示器
	
	台
	1
	DELL

	13
	油水分离器
	压缩空气用
	个
	1
	日本

	14
	电磁阀
	
	个
	6
	日本

	15
	墨泵
	
	个
	
	台湾JYY

	16
	气缸
	
	个
	
	日本

	17
	安装机柜
	
	个
	1
	中国  图腾

	18
	微调支架
	
	个
	
	中国

	19
	UV墨水
	
	瓶
	2
	英国/比利时

	20
	墨盒
	
	个
	
	中国

	21
	喷头保护片
	
	个
	
	中国

	22
	直线导轨/滑块
	
	条
	3
	


6、投标及报价要求：

6.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段，多标段无需重复做投标文件）

6.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

6.3报价要求：总价包含设备采购、安装调试、培训等费用，即为含专票到货价。

7、付款周期及方式：

7.1付款周期：预付款30%，设备安装到货确认验收进度款65%，质保金5%。具体以谈判为准；（后期在合同中约定）。

7.2付款方式：对公支付
发票要求：提供增值税专用发票；

设备验收

9.1开箱验收：

①设备到货后，应由甲乙双方进行开箱验收，要求包装完好，设备无损伤，随机备件、工具及资料齐全。

②乙方须在到货前5个工作日通知甲方准确的到货时间，甲方在到货之日起3个工作日内进行开箱检货并签收。若乙方未能及时到达现场，甲方有权自行开箱验货，开箱由甲方代表签字确认，乙方应予以承认。

③若开箱验货发现短缺、破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方须作记录并签字，此记录可作为甲方向乙方索赔的有效文件。

④开箱验收后，乙方应及时安排专业人员（机电安装人员）进行设备安装、调试。

9.2安装调试验收

①设备现场安装调试期间，需依据生产车间的生产计划，在不影响生产的情况下，遵循车间生产的要求，进行设备的安装调试；

②设备安装调试完成，运行1-3个月，在调试运行期间，如果因设备自身出现问题，导致更换主要零部件，需按照更换零部件时间为节点，往后运行3-6个月，无问题后方可启动设备安装调试验收。

③试生产期符合技术要求，设备验收问题清单内问题全部关闭后，方可启动设备终验收。

9.3验收

①设备符合技术要求及验收大纲（安全、产能、产品质量、工艺、设备稳定性）内的参数要求；

②设备验收问题清单内的问题全部关闭，甲方人员现场确认为准；

③随机备件、工具全部移交完成；

④本协议所需资料交接完成；

⑤本协议所需培训全部合格；

⑥验收期及正常量产时，整体故障率≤0.3% 。验收期统计周期为1个月。（人为操作造成除外，双方确认判定故障原因）。（公式：设备故障率=设备故障停机时间/负荷时间*100%。定义：设备故障率--在计划生产时间内由设备故障引起的停机损失时间占计划生产时间的比例）（注：设备验收及质保期内，设备故障因待备件的时间包含在设备故障停机时间内）。

⑦验收期内故障率超标或同一故障出现3次以上，此次验收终止，待乙方调试设备正常后再重新发起验收，同时验收时间顺延。若设备验收两次未通过，甲方有全权要求终止合同并做退货处理。

⑧在验收期内，任何时间包含晚上设备故障，乙方在5小时内赶赴现场处理，保持电话24小时畅通。

⑨设备技术要求/协议及设备验收大纲将作为验收标准。

⑩终验收由乙方提出申请，甲方组织相关部门人员根据验收标准及整改问题清单现场验证，验证合格后签署验收报告。

9.4质保期

①质保期的起始时间为终验收流程结束后

②质保期内，因设备设计、制造、安调的缺陷造成的故障、损坏、停产，乙方负全部责任，并在接到通知后派人修理、更换，并承担一切费用（包括重新购置、空运、关税、材料、人工等费用）。承担因此造成甲方配合人员的人工费、动能消耗费，以及停产损失产值的2%。

③设备在质保期内设备故障率连续5天大于0.3%，乙方需驻场处理，直到故障率符合要求。
④质保期内非甲方原因引起的任何质量问题，乙方必须在5小时内负责修理、更换，并承担一切费用（包括重新购置、空运、关税、材料、人工等费用）。

⑤质保期内，因甲方使用不当造成的故障、损坏、停产，甲方负全部责任。但乙方有义务对修复工作进行无偿技术支持。技术支持形式为：异地通信式的无偿技术咨询；乙方派人员24个小时内到甲方现场修复。

⑥质保期内因质量问题更换主要零部件，则该部件的质保期从更换之日起顺延。

⑦本协议范围内的一切货物均属保质范围。

⑧质保期到期后，由乙方提出书面申请，甲方核实质保期内的设备运行状况后双方签署设备质保验收报告。

10、售后服务、资料移交及培训

10.1售后服务

①质保期外，对于设备的故障修复及改造，乙方应提供无偿技术支持与服务。并按照本协议备件要求提供最优惠的备件。

②合同质保期满后，仍出现的设备问题，由甲方负责费用，乙方负责解决，材料及元器件仅收成本费；此批次产品设备，甲方如有技术方面咨询，乙方无偿提供技术服务。

③乙方应在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备有足够的受过专业培训的售后服务人员；在中国大陆地区设有维修服务部门和零备件仓库。

④乙方负责终身零配件供应，并保证按优惠价终身提供该设备的所有维修零配件(备件价格应从开始生产基本保持5年不变，因成本原因，价格会有合理的微调，服务备件有效期为产品停止生产后8年)。

⑤设备交付使用后，不管是否在质保期内，如设备发生故障，乙方应在接到招标方通知后1小时内给予答复，乙方电话指导无法解决的问题，将在5小时内到达招标方现场进行维修。

⑥乙方有义务在设备整个使用寿命周期内提供技术支持与服务
二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内相关经营范围的营业执照；
2、资质要求：

投标单位须为生产厂家（生产厂家需提供相关经营范围的营业执照及资质）
3、业绩要求：需提供近2年内对应投报标的类似项目业绩合同至少各2份；
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；
投标报名：
3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、资质证书、业绩合同等；
3.2、报名时间：2026年2月24日--2026年2月26日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时00分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送电子版扫描件至邮箱：snzb2@synear.com，邮件正文请注明拟投的项目、公司名称；（已经报名的单位不用重复报名）
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）
[image: image2.png]



四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金：

投标保证金为人民币5万元（大写：伍万元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；
五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年2月27日上午09点30分；

2.地点（同开标地点）：思念食品有限公司郑州厂区运营楼313会议室（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。
六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品招标部

联系人：陈女士

联系方式：0371-56978561
邮箱：snzb2@synear.com
技术方案、物料参数、到货日期等咨询：杨乐鹏
联系方式：13783332714

七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用综合原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。

第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正1副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)。
1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。
3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）
4、业绩一览表：
投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。
6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。
7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：
围标、串标。
不履行投标承诺或者中标不履行。

伪造证明、证书、合同等相关证件。
自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；
其他违反本次招标书约定要求。
8、投标方认可招标方的评标程序及原则。
9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。
10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查
文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

投标书未密封的；

投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

投标书内容不全或自相矛盾的；

同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

投标书超过规定期限送达的；

投标人未准时参加开标会议的；

未按规定交纳投标保证金的；

恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；
投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
第三章  投标文件格式

(正本/副本)
思念招标[2026]第10号-郑州共彩印务有限公司印刷机在线喷码系统招标
投标文件

（技术标）
思念招标[2026]第10号
项目名称: 郑州共彩印务有限公司印刷机在线喷码系统招标
投标人（盖公章）：                                 

法 定 代 表 人：                                   
 
或其委托代理人（签字或盖章）：                     


日  期：       年      月     日

目录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书

三、投标授权委托书

四、资质证明文件
五、投标承诺
六、投标单位基本情况调查表
七、技术偏离答疑表

八、近三年业绩

九、履约情况说明

十、投标保证金缴纳信息表

十一、报价单
一、投标函

致：思念食品有限公司
               （投标人名称）      授权   （姓名）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）      招标的有关活动，并对该项目进行投标。
1、根据已收到的关于思念食品有限公司的招标文件、照片及项目内容，我单位（公司）在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标。
2、我单位（公司）保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位（公司）同意所缴纳的投标保证金由招标方予以没收，参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果；
3、我单位（公司）保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业设计标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查；
4、我单位（公司）保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位（公司）如果中标，将依照招标文件以及我单位（公司）投标文件内容，与招标人签订合同。如果违背以上任何承诺，我单位（公司）同意所缴纳的投标保证金由招标方予以没收；
5、我单位（公司）同意在从开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。
6、我单位（公司）同意招标文件和我单位（公司）的投标文件将构成合同的构成要件。
投标单位（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：     年      月    日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：       年     月      日
经营期限：
              
                  
姓    名：           性别：    年龄：      职务：

 
系          （投标单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖章）
日  期：      年     月     日
注：附法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

三、投标授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投 标 单  位 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：（签字或盖章） 性别：        年龄：            
身份证号码：                职务：                
投标人：             （盖公章）               
法定代表人：         （签字或盖章）               
授权委托日期：        年     月     日
注：附授权委托人身份证复印件。如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

四、资质证明文件

4.1营业执照

注：提供具有有效期相关经营范围的营业执照（加盖单位公章）；
4.2资格证明文件

注：提供具有有效《XXXXXXXXXXX资质证书》（加盖单位公章）；
4.3社保缴纳证明

注：提供授权委托人近期的社保缴纳证明。

4.4信用查询

注：投标单位需未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（需提供网页查询结果）。

五、投标承诺

承诺书（一）
我公司承诺：

在参与本项目投标过程中不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标”情况；

参与本项目投标过程中满足以下要求：①近三年内不得有重大违法违纪记录；②不得有政府行政处罚记录；③不得在服务单位出现过重大恶劣影响的事件；④具有履行合同所必需的专业人员及服务保障能力；

投标人：             （盖章）
日  期：      年     月     日
承诺书（二）

思念食品有限公司:
为创建诚实守信、廉洁自律的业务合作环境，杜绝和抵制各种腐败及有违公平竞争行为发生，在与贵公司合作过程中，我方作承诺如下：
1、诚信守法与贵公司开展业务合作；
2、不使用思念公司开除、辞职、辞退人员，不与思念公司工作人员或家属进行任何形式的合作；
3、不与贵公司工作人员进行权钱交易活动，不请贵公司工作人员吃饭和娱乐等，更不向贵公司工作人员赠送礼品、礼金等；
4、我方进入贵公司的业务人员、工作人员、驾驶员等不在厂区内吸烟、喝酒、乱扔杂物等，自觉维护贵公司的生产、经营活动有序进行； 
5、在与贵公司合作过程中，如因我方原因在贵公司区域内发生安全事故的，由我方自行承担责任，给贵公司造成经济损失的，我方愿承担相应的赔偿责任。
6、进入贵公司厂区期间，严格遵守贵公司的各项管理制度，服从贵公司的安排和管理。
7、不做任何损害或可能损害贵公司合法利益的事情。
8、将按照你公司的通知及时与你公司签订相关合同,如不按照你司的要求签订相关合同,你方有权不向我方退还投标保证金,并且我方将承担由此给你公司造成的所有损失,其中包括但不限于,我方报价与最终与你公司签订合同的单位的差价；如果中标单位不签订合同，次中标单位将根据你公司通知签订合同，如果次中标单位不签订合同，依此类推。
9、如我方违反上述承诺，即构成对双方签订合同（协议）的违约，我方愿按照合同约定承担相应责任，贵公司也有权解除或终止合同。
10.严格按照需方技术要求改造。
承诺人（盖章）：                 业务经办人（签字）：   
时间：     年    月    日
六、投标单位基本情况调查表

	投标单位基本情况调查表

	1
	公司名称
	
	2
	办公或营业地址
	

	3
	注册地址
	
	4
	注册资金
	

	5
	上年营业额
（数据来源：利润表）
	
	6
	成立时间
	

	7
	公司简介
（主营业务范围、市场地位、核心优势）
	

	8
	项目团队情况
（项目团队配置、从业经验、资质证书、历史项目情况及岗位分工）
	

	9
	厂房占地面积、产线设备情况

（项目相关的厂房及主要设备情况）
	

	10
	相关资质文件
（行业资质等级证书）
	

	11
	主要客户
（行业主要合作客户、金额、合作年限、客户奖项）
	

	12
	与我司是否有历史合作案例（是/否）：
（如是：填写时间/金额/项目名称/产品/服务）
	


七、技术偏离答疑表

	尊敬的思念公司：
     我司经认真阅读招标文件，对项目内容已有深入了解，结合招标文件我司          疑问，请贵司知悉。
                                                 投标单位（签章）
                                                        年    月    日


	问题1：                       

	问题2：                           

	问题3：

	问题4：

	问题5：                       （可自行根据需要添加行数）


如没有疑问请在空格处填写“无”、如有请填写“有”并在下面“问题”里填写疑问，开标现场将当场解答。

八、近三年业绩

投标人名称：                                                     
	序号
	合同名称
	发包人名称
	合同总价（万元）
	合同履行情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	


注：1、附合同主要内容复印件, 无相关证明的在评审时将不予确认。
2、投标现场可携带至少3份近三年以来类似项目合同原件备查。
九、履约情况说明

致：思念食品有限公司 
我公司参加     （招标项目名称）       的投标活动，当前我公司     （此处填写“有”或“无”） 违约或不恰履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。（如有诉讼事件，投标人须承诺涉及诉讼事件不影响本投标人在本招标项目的履约能力）。
投标人：                  
法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）
日    期：     年   月  日
十、投标保证金缴纳信息表

	投标单位名称
	保证金缴纳人姓名
	身份证号
	缴纳时间
	缴纳金额（元）
	联系电话

	
	
	
	
	
	


请附上投标保证金冻结截图
方式：公对公转账
投标单位以公司账户缴纳投标保证金，需转账至我司公户，开标现场核验未办理公对公转账的单位不具备投标资格。

2.1、对公转账账户信息：缴纳保证金时应在备注及用途处写明：“喷码系统投标保证金”并提供转账凭证投标保证金，对于未注明或备注错误造成保证金无法退还的，投标人自行解决。

名称：郑州共彩印务有限公司
开户行:郑州银行天明路支行
账号:999156000580003467
行号:313491000503
联系电话:0371-62588770

2.2、退还投标保证金时间：自我司中标结果出具之日起，非中标单位投标保证金于2个月内退款成功（休息日或节假日则相应延后）；中标单位投标保证金需在签订完合同后2个月内退款成功（休息日或节假日则相应延后），请投标单位理解；

2.3、提供转账信息：对账转账成功后，需在项目开标前于投标文件中填写投标保证金缴纳信息表（详见投标文件格式样本），即注明公司名称、授权人姓名、身份证号、联系方式、银行转账凭证等；退还投标保证金将按以上信息内容办理，对于未提供或信息填错造成保证金无法退还的，投标人自行解决；
十一、报价单
详见附件（单独密封）

